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比选采购需求书
	基础信息栏

	项目名称
	包头海关职工餐厅操作间改造项目

	采购预算
	180000元

	评审方法
	综合评分法（权重：价格30%、评审因素70%）

	详细需求栏

	说明
	1.不满足资格条件的响应文件将按无效响应文件处理。
2.详细需求栏中所有加“★”项的需求均为实质性要求，不满足实质性要求的响应文件将按无效响应文件处理。

	资格条件
	1.具有独立承担民事责任的能力，持有有效的营业执照。
2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具备厨房设备安装、厨房装修改造施工相关的实施能力，能够完成拆除、水电改造、隔断、排烟系统安装、厨房设备安装调试等全部工作。
3.具有良好商业信誉，近3年经营活动中无重大违法失信记录。
4.本项目不接受联合体参与，不允许转包、分包。



	★
实质性需求
	一、工期：10个自然日。
二、施工内容：
1.拆除：原有隔断、吊顶、部分旧设备、旧管线拆除；
2.布局改造：按照食品安全规范重新划分加工间、洗消区；
3.装修改造：铝合金玻璃隔断、吊顶；
4.机电改造：上下水改造、电路改造、桥架、配电改造；
5.排烟系统：明档排烟罩、排烟管道、油烟一体机及配套管道安装；
6.设备供货安装：洗消区不锈钢洗涮设备、储物设备等；
7.完成调试、保洁、垃圾外运、竣工验收。
三、质量要求：全部施工、设备供货安装符合国家现行建筑装饰、消防安全、食品安全、饮食业油烟排放相关规范标准，满足职工餐厅操作间用要求。​
四、安全要求：严格落实安全文明施工，做好现场防护，施工期间不得影响职工餐厅正常办公，做好防火、防触电、防油污、防交叉污染，施工垃圾全部清运出场。
五、质保要求：整体项目质保期不少于1年，质保期内出现质量问题，供应商免费上门维修更换。
六、支付方式：施工方按照合同约定完成项目，验收合格后，我方收到合规有效发票后支付合同总金额80%；待项目竣工审计完成后，施工方需按审计结算款的3%先行缴纳质量保证金，我方收到质保金后全额支付剩余工程款。待1年质保期届满、无质量问题后，一次性无息支付质保金。​

	评审因素
	1.价格因素30分，计算方法为：比选基准价/报价×30，比选基准价为符合资格条件的最低报价，得分四舍五入保留2位小数点。
2. 技术方案（60分）
（1）项目施工组织方案（30分）：方案完整，针对职工餐厅操作间改造特点，包含拆除、水电改造、隔断、排烟系统、吊顶、设备安装、安全文明施工、现场防护、垃圾清运等完整实施流程，风险防控措施到位，得21‑30分；方案基本完整，措施一般得11‑20分；方案简单、缺项较多得0‑10分。
（2）厨房设备及排烟系统技术响应（20分）：设备参数、材质、油烟指标完全满足采购需求，设备选型适配操作间使用场景得14‑20分；基本满足得7‑13分；不满足核心要求得0‑6分。
（3）工期保障方案（10分）：工期节点清晰，人员配置、进度管控、赶工预案完善得7‑10分；有基本工期计划得3‑6分；无合理工期保障措施得0‑2分。
​3. 售后服务方案（10分）
售后服务方案完善，质保服务优于采购需求，故障响应、上门维修时限、设备操作培训方案齐全得7‑10分；满足基本要求得3‑6分；方案不完善得0‑2分。
 

	其他因素
	1、公告期限（3个工作日）
2、响应文件份数（3份）
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