附件1
比选采购需求书
	基础信息栏

	项目名称
	呼和浩特国际旅行卫生保健中心（呼和浩特海关口岸门诊部）4楼实验室屋顶维修工程

	需求部门
	综合办公室（经办部门）

	采购预算
	210,218.17元

	审批文件
	保健中心纪要〔2026〕12号

	经费来源
	海关法检业务工作专项经费

	评审方法
	最低价法
综合评分法（权重：价格20%、评审因素80%）

	编制人
	苏志川

	复核人
（科室负责人）
	李娟

	审核人
（部门负责人）
	陈宇飞

	详细需求栏

	说明
	1.不满足资格条件的响应文件将按无效响应文件处理。
2.详细需求栏中所有加“★”项的需求均为实质性要求，不满足实质性要求的响应文件将按无效响应文件处理。

	资格条件
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.本项目的特定资格要求：
（1）供应商须具备建设行政主管部门颁发的【建筑装修装饰工程专业承包乙级（含）以上或建筑工程施工总承包乙级（含）以上资质证书】,证书在有效期内(上述资质为住建部最新资质要求(2020年11月30日建市(2020)94号《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》);如供应商还未申办上述资质,则供应商须具有建设主管部门颁发的【建筑装修装饰工程专业承包二级（含）以上或建筑工程施工总承包三级（含）以上资质证书】且证书在有效期内；
（2）供应商须具有有效的安全生产许可证，证书在有效期内；
（3）项目经理要求：拟派本项目经理须具有:1）、具有有效的本单位注册的建筑工程专业二级（含）以上建造师注册证书；2）、具备有效的安全生产考核合格证书;3）、不得担任其他在建工程项目的项目经理,提供无在建工程项目承诺函(格式自拟，加盖公章）；
3.本项目其他要求：
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；
（2）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动.

	★
实质性需求
	一、项目情况
1.采购内容：具体详见工程量清单。总体要求：选用的建筑材料必须为国标产品、符合国家验收标准。
2.招标控制制价及报价说明：
2.1本项目招标控制价为210,218.17元(大写:贰拾壹万零贰佰壹拾捌元壹角柒分)，超出控制价视为投标无效。
2.2已标价的工程量清单作为报价的一部分需装订入响应文件，如果响应文件中没有已标价工程量清单视为投标无效。
3. 本项目涉及高空作业，供应商须配备项目经理及相应数量施工人员，并持有相关资质证件（高空作业人员须持有效高空作业特种作业操作证，响应文件中至少提供2名人员的高空作业操作证），响应文件提供人员相关证件；项目施工期间统一购置高空作业专项保险，投标时提供保险方案承诺。
供应商须配备专业合规的高空作业防护装置，配齐全套安全防护设施，施工废料统一清运至指定地点；严格执行高空作业安全规范，全程做好防坠、防雨保护，雨季施工需配套防雨施工方案。供应商应对本工程施工全过程（含进场、施工、成品保护、交叉施工、竣工移交前）的现场环境、已有建（构）筑物、设施设备、已完工程成品、半成品、材料、围挡、道路、绿化等承担全面保护责任，做好成品保护、现场保洁及文明施工工作。
二、商务要求：
1.工期：合同签订后20天内完工；施工地点：呼和浩特国际旅行卫生保健中心（呼和浩特海关口岸门诊部）
2.支付方式：合同签订后，支付合同总额的30%的款。
工程竣工验收合格后，支付合同总额的60%的款。
工程竣工验收合格经第三方审计，支付剩余结算全部工程款。
3.质量保证金：工程竣工验收合格后中标单位向采购人支付工程价款结算总额的3%作为质量保证金，质量保修期满后30日内无息退还。
4.质量要求：符合国家及行业相关规范和标准，满足设计要求。
5.安全要求：确保安全文明施工，执行国家现行相关规定
6.资质条件：
（1）供应商须具备建设行政主管部门颁发的【建筑装修装饰工程专业承包乙级（含）以上或建筑工程施工总承包乙级（含）以上资质证书】,证书在有效期内(上述资质为住建部最新资质要求(2020年11月30日建市(2020)94号《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》);如供应商还未申办上述资质,则供应商须具有建设主管部门颁发的【建筑装修装饰工程专业承包二级（含）以上或建筑工程施工总承包三级（含）以上资质证书】且证书在有效期内；
（2）供应商须具有有效的安全生产许可证，证书在有效期内；
（3）项目经理要求：拟派本项目经理须具有:1）、具有有效的本单位注册的建筑工程专业二级（含）以上建造师注册证书；2）、具备有效的安全生产考核合格证书;3）、不得担任其他在建工程项目的项目经理,提供无在建工程项目承诺函(格式自拟，加盖公章）；
7.质量保修期：按照《建设工程质量管理条例》要求执行，自竣工验收合格之日起计算。
8.缺陷责任期：1年，工程通过竣工验收之日起计算。

	评审因素
		评审因素
	评审标准

	
分值构成
	1、技术部分64分
2、商务部分16分
3、报价得分20分

	技术部分
（64分）
	施工方案与技术措施 
(20.0分)
	根据供应商提供的施工方案与技术措施进行评审：①施⼯⽅案：匹配本项⽬施⼯范围制定分区、分时段施⼯规划，明确施⼯区域隔离防护⽅案；②技术措施：匹配本项⽬施⼯内容编制完整施⼯⼯艺、标准化作业流程；③技术标准：列明匹配本项⽬适⽤的国家、⾏业现⾏施⼯及验收规范清单；④恶劣天⽓施⼯保障：结合项⽬⼯况制定⾬季、⾼温、低温等不利条件施⼯保障⽅案；⑤现场⼈员管理制度：现场通⾏、作业⾏为管控相关制度；
针对以上5项内容进行评审，每项4分，最高得20分，每缺少一项内容扣4分，每项中每存在一处缺陷扣1分，每项最多扣4分。（注：“缺陷”指以下任意一种情形：内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或内容凭空编造，与实际情况不符存在偏差；或内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误；或地点区域错误；或套用其他项目方案；或前后内容互相矛盾；或专业领域知识阐述有误。）

	
	施工进度计划与保证措施
(8.0分)
	根据供应商提供的施工进度计划与保证措施进行评审：①施工进度计划表；②详细的进度计划；③主要工序衔接度；④进度保障措施等。
针对以上4项内容进行评审，每项2分，最高得8分，每缺少一项内容扣2分，每项中每存在一处缺陷扣1分，每项最多扣2分。（注：“缺陷”指以下任意一种情形：内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或内容凭空编造，与实际情况不符存在偏差；或内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误；或地点区域错误；或套用其他项目方案；或前后内容互相矛盾；或专业领域知识阐述有误。）

	
	施工季节、施工重点难点解决方
案(6.0分)
	根据供应商提供的施工季节、施工重点难点解决方案进行评审：①工程关键点控制方案；②针对季节施工保障措施；③重点、难点解决方案等。
针对以上3项内容进行评审，每项2分，最高得6分，每缺少一项内容扣2分，每项中每存在一处缺陷扣1分，每项最多扣2分。（注：“缺陷”指以下任意一种情形：内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或内容凭空编造，与实际情况不符存在偏差；或内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误；或地点区域错误；或套用其他项目方案；或前后内容互相矛盾；或专业领域知识阐述有误。）

	
	质量管理措施(6.0分)
	根据供应商提供的质量管理措施进行评审：①质量控制计划；②材料质量保障措施；③施工过程控制及质量把控措施等；④质量通病防治；
针对以上4项内容进行评审，每项1.5分，最高得6分，每缺少一项内容扣1.5分，每项中每存在一处缺陷扣0.75分，每项最多扣1.5分。（注：“缺陷”指以下任意一种情形：内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或内容凭空编造，与实际情况不符存在偏差；或内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误；或地点区域错误；或套用其他项目方案；或前后内容互相矛盾；或专业领域知识阐述有误。）

	
	环境管理体系与措施(7.0分)
	根据供应商提供的环境管理体系与措施进行综合评审：①扬尘控制：针对本项⽬作业配套降尘施⼯措施；②噪声控制：分时段管控⾼噪⾳作业，配备匹配项⽬施⼯需求的低噪设备；③建筑垃圾管理：施⼯废料存放、及时清运，配套合规运输及消纳处置⽅案；④有害⽓体管控：本项⽬涉及涂装、防⽔等挥发性材料的，配套环保材料检测、通⻛管控措施；⑤污⽔处理：施⼯废⽔处理⽅案。
针对以上5项内容进行评审，每项1.4分，最高得7分，每缺少一项内容扣1.4分，每项中每存在一处缺陷扣0.7分，每项最多扣1.4分。（注：“缺陷”指以下任意一种情形：内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或内容凭空编造，与实际情况不符存在偏差；或内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误；或地点区域错误；或套用其他项目方案；或前后内容互相矛盾；或专业领域知识阐述有误。）

	
	节能环保技术措施
(6.0分)
	根据供应商提供的节能环保技术措施进行评审：①节材与材料资源利用；②节水与水资源利用；③节能与能源利用；
针对以上3项内容进行评审，每项2分，最高得6分，每缺少一项内容扣2分，每项中每存在一处缺陷扣1分，每项最多扣2分。（注：“缺陷”指以下任意一种情形：内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或内容凭空编造，与实际情况不符存在偏差；或内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误；或地点区域错误；或套用其他项目方案；或前后内容互相矛盾；或专业领域知识阐述有误。）

	
	安全管理体系与措施
（5.0分）
	根据供应商提供的安全管理体系与措施进行评审：①安全管理体系；②安全施工制度；③安全防护措施；④安全管理目标；⑤安全文明施工保障措施；
针对以上5项内容进行评审，每项1.4分，最高得7分，每缺少一项内容扣1.4分，每项中每存在一处缺陷扣0.7分，每项最多扣1.4分。（注：“缺陷”指以下任意一种情形：内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或内容凭空编造，与实际情况不符存在偏差；或内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误；或地点区域错误；或套用其他项目方案；或前后内容互相矛盾；或专业领域知识阐述有误。）

	
	成品保护及现场管理（6.0分）
	根据供应商提供的成品保护及现场管理进行评审：①成品保护⽅案：针对本项⽬施⼯范围内原有建构筑物、设备、管线等制定防护措施；②现场保洁及恢复：每⽇施⼯收尾清洁、⼯程完⼯后场地复原标准；③施⼯现场标准化标识：规范设置施⼯警⽰、材料分区堆放标识。
针对以上3项内容进⾏评审，每项2分，最⾼得6分。每缺少⼀项内容扣2分，每项中每存在⼀处缺陷扣1分，每项最多扣2分。（注：“缺陷”指以下任意⼀种情形：内容不切合⾏业实际、不符合国家法规政策；或内容凭空编造，与实际情况不符，存在偏差；或内容过于简略；或存在与项⽬⽆关的⽂字内容；或内容不适⽤项⽬实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误；或地点区域错误；或套⽤其他项⽬⽅案；或前后内容互相⽭盾；或专业领域知识阐述有误。）

	商务部分
（16分)
	拟派项目管理机构人员（6分）
	拟派项⽬管理机构⼈员配备⻬全的可得6分,即技术负责⼈、施⼯员、安全员、质检员（质量员）、造价员（造价师）、资料员配备⻬全，每少配备1⼈扣1分，扣完为⽌。注：（1）项⽬管理机构配备的技术负责⼈、施⼯员、质检员（质量员）、造价员（造价师）、资料员须提供岗位证或注册证书或证明材料，安全员须提供有效期内的安全⽣产考核合格证；（2）以上⼈员为本单位员⼯的相关证明材料；（3）以上证书及证明材料须提供原件复印件或原件扫描件并加盖公章。

	
	业绩（10分）
	供应商近三年（2023年9月1日至今）类似项目业绩，每有一份得2分，最多得10分，提供施工合同，日期以施工合同签订日期为准，不提供不得分。
（注：类似业绩指供应商承建的装饰装修工程项目，须提供业绩合同复印件并加盖公章，否则不得分）

	报价
（20分)
	报价得分 
(20分)
	报价得分=（评审基准价/投标报价）×价格权值×100
（注：满足比选文件要求且报价最低的供应商的价格为评审基准价，其价格分为满分。）最低报价不是成交的唯一依据。




	其他因素
	1、公告期限3个工作日。
2、响应文件份数：响应文件正本1份、副本1份，胶装装订成册，密封提交。
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